Acta de Cierre del

Proyecto

EmoFinance

Fase Final

Fecha: 15/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

# Información del Proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Universidad Libre |
| --- | --- |
| Proyecto | EmoFinance |
| Fecha de preparación | 8/08//2025 |
| Cliente | Persona Natural |
| Patrocinador principal | Claudia Marcela |
| Gerente de Proyecto | Jonathan David Pulido Mora |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudia Marcela |  |  |  |

# Razón de cierre

Por medio de la presente, se deja constancia del cierre formal del proyecto, tras haber culminado la mayoría de las actividades y entregables previstos en el plan inicial. El desarrollo del proyecto permitió alcanzar de manera satisfactoria los objetivos principales, logrando la implementación de los componentes esenciales relacionados con la planificación, el diseño, el desarrollo y la integración del sistema.

Entre los elementos entregados se destacan la planificación general del proyecto, la formación del equipo técnico, la definición detallada del alcance, la elaboración del plan de proyecto, el desarrollo del software, el análisis de requisitos funcionales y no funcionales, así como el modelado de casos de uso, el diseño de arquitectura de información, la construcción de wireframes de alta y baja fidelidad, el prototipado interactivo, la configuración del entorno de desarrollo, la implementación de componentes de interfaz, el diseño de la base de datos, el desarrollo de la API, la configuración de servidores y medidas de seguridad, la integración entre frontend y backend, la documentación técnica del código y el despliegue final en producción, junto con la entrega oficial y presentación final del producto.

Sin embargo, se identificaron algunos componentes que no fueron completados en su totalidad, entre ellos la validación completa de los flujos del sistema, las pruebas funcionales automatizadas y manuales, los ajustes finales de diseño y corrección de errores, la redacción del manual técnico y de usuario, así como el diseño y validación del mapa. Cabe resaltar que, aunque se realizaron ciertos ajustes de diseño y correcciones parciales, no se alcanzó el nivel de finalización previsto en el plan original.

En conclusión, el proyecto se considera formalmente cerrado, dado que cumplió con la entrega sustancial de sus principales componentes y objetivos, dejando únicamente pendientes las actividades complementarias mencionadas, las cuales podrán ser desarrolladas en una fase posterior de mantenimiento o mejora continua.

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una “X” la razón de cierre:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. | X |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

# Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

| Entregable | Aceptación (Sí o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Sí | Se cumplió con la planificación general del proyecto, estableciendo objetivos, cronograma y alcance. |
| Formación del Equipo Técnico | Sí | Se conformó un equipo técnico con los perfiles necesarios para el desarrollo del proyecto. |
| Definición detallada del alcance | Sí | Se documentó claramente el alcance, delimitando los entregables y metas del proyecto. |
| Elaboración del Plan de Proyecto | Sí | El plan fue elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos, definiendo fases, tareas y responsables. |
| Software | Sí | Se desarrolló el software cumpliendo con los principales requerimientos definidos. |
| Análisis de Requisitos Funcionales y No Funcionales | Sí | Se realizó un análisis exhaustivo que permitió orientar correctamente el diseño y desarrollo del sistema. |
| Modelado de Casos de Uso y Flujos de Usuario | Sí | Los casos de uso y flujos fueron documentados y aplicados durante el desarrollo. |
| Diseño de Arquitectura de Información | Sí | Se estructuró la arquitectura de información garantizando coherencia entre los componentes. |
| Diseño de Wireframes de Alta y Baja Fidelidad | Sí | Se elaboraron los wireframes en distintas fidelidades para validar la experiencia de usuario. |
| Prototipado Interactivo (Figma/InVision) | Sí | Se generaron prototipos interactivos funcionales para revisión y validación visual. |
| Configuración de Repositorio y Entorno de Desarrollo | Sí | Se configuró el entorno y repositorio de trabajo para control de versiones y despliegue. |
| Implementación de Componentes UI | Sí | Se desarrollaron e integraron los componentes de la interfaz con base en el diseño aprobado. |
| Desarrollo de Lógica de Interacción | Sí | La lógica de interacción fue implementada correctamente en el sistema. |
| Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional o NoSQL) | Sí | Se diseñó y configuró la base de datos conforme a los requerimientos funcionales. |
| Desarrollo de API REST o GraphQL | Sí | Se desarrolló la API y se probaron sus principales endpoints. |
| Configuración de Servidores y Seguridad | Sí | Se establecieron configuraciones de servidor y medidas básicas de seguridad. |
| Integración Frontend-Backend (Axios/Fetch) | Sí | Se integraron ambos entornos de manera funcional y estable. |
| Integración de Visualizaciones de Emociones (D3.js, Chart.js, etc.) | Sí | Se implementaron visualizaciones interactivas de datos con las herramientas mencionadas. |
| Validación de Flujos Completo del Sistema | No | No se alcanzó a realizar la validación completa de los flujos del sistema. |
| Pruebas Funcionales Automatizadas y Manuales | No | No se ejecutaron las pruebas funcionales planificadas en su totalidad. |
| Pruebas de Usabilidad con Usuarios Piloto | Sí | Se realizaron pruebas piloto para validar aspectos básicos de usabilidad. |
| Ajustes de Diseño y Corrección de Errores | Parcial | Se efectuaron algunos ajustes y correcciones, aunque no se completaron al 100%. |
| Redacción de Manual Técnico y Manual de Usuario | No | No se elaboraron los manuales técnicos ni de usuario finales. |
| Documentación del Código y Arquitectura | Sí | Se documentó la estructura del código y la arquitectura general del sistema. |
| Diseño y Validación del Mapa | No | El diseño y validación del mapa quedaron pendientes de desarrollo. |
| Despliegue Final en Producción (Deploy) | Sí | Se realizó el despliegue final y el sistema quedó operativo. |
| Entrega Oficial y Presentación Final | Sí | Se efectuó la entrega y presentación final del proyecto ante las partes correspondientes. |

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.

- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.

- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.

- Documentación de lecciones aprendidas.

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

# Aprobaciones

| Personas | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Jonathan David Pulido Mora | ## 01/11/2025 | ## Jonathan Pulido |
| ## Joan Gabriel Acevedo Mateus | ## 01/11/2025 | ## Joan Acevedo |
| ## Carlos Alberto Cogollo Rodríguez | ## 01/11/2025 | ## Carlos Cogollo |
| ## David Santiago Diaz Enciso | ## 01/11/2025 | ## David Diaz |
| Claudia Marcela | ## 01/11/2025 | ## Claudia Marcela |